贯彻客户关系管理理念  促进中山医院项目建设

——上海市第一建筑有限公司中山医院门急诊楼工程项目

陈康  范谨  钱磊  龚永骏  花力  李辰虹

【摘  要】为了满足项目特殊情况和业主的要求，项目部自始至终贯彻客户关系管理理念进行策划和管理，并及时进行过程检查和监督，最终成功完成目标，项目也荣获了多项奖项。

【关键词】客户关系管理  风险控制  社会价值  和谐社会

一、成果背景

1、行业背景。

“客户关系管理”对建筑产品来说，就是通过实施项目管理，满足业主对建筑产品的工期要求和品质需求，最终实现业主的投资价值，取得“双赢”的结果。

2、工程简介。

中山医院门急诊医疗综合楼工程位于上海市徐汇区枫林路100号，地下1层，地上部分由22层病房楼、15层门诊楼、8层医技楼、钢结构门诊集散大厅等组成。总建筑面积为72076 m2，总投资额为3.2亿元。

二、选题理由

考虑到工程医疗系统工程的特殊性、工程的社会价值、工程的标志性、企业文化发展的需要，以及拓展医院工程的需要等因素，项目部确立了“贯彻客户关系管理理念，促进中山医院项目建设”的项目管理指导思想。

三、实施时间

小组相应制定了实施计划表，如下：

| 实施时间 |
| --- |
| 2002年5月18日～2006年8月 |
| 分阶段实施时间表 ： |
| 管理策划 | 2002年5月～2002年6月 |
| 管理措施实施 | 2002年6月～2005年8月 |
| 过程检查 | 2002年6月～2005年8月 |
| 取得成效 | 2005年9月～2002年6月 |

四、管理重点及难点

1、管理重点。

本工程实施客户关系管理理念的重点主要在工期控制、投资控制、安全质量控制三个方面。

2、管理难点。

（1）技术难度大。

主要体现在周边市政管线繁多，与临近建筑物间距狭小、建筑平面形态复杂、内装饰界面交接多，材料品种繁多、安装设备多、管线复杂等，这对施工质量提出了很高的要求。

（2）工期紧张。

医院设备多样性及滞后性等对工期影响较大。

（3）投资有限。

本工程作为国家卫生部及上海市人民政府投资的一项“实事工程”，施工要求高，投资资金有限。

五、管理策划及创新特点

1、个性化客户关系研究。

我们在项目开工前深入调研，同时与中山医院院方进行了充分的沟通。从客户的角度出发，了解院方的需求主要有工期与资金的风险控制、社会价值以及创建和谐社会等几个方面。

2、目标值的确定。

在了解了中山医院院方的需求的前提下，小组制定了工程项目管理的目标，并相应安排了责任人，确定了完成时间。

| 项目 | 目标值 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险控制 | 工期 | 2004年8月竣工 | 许建强、陈康 | 2004年8月 |
|  | 资金 | 确保市府投资不超额 | 许建强、费理远 | 2004年8月 |
| 社会价值 | 安全 | 零事故率 | 李辰虹 | 2004年8月 |
|  | 质量 | 市优质工程、白玉兰奖、鲁班奖，打造精品工程 | 花力、龚永骏 | 2004年8月 |
|  | 文明施工 | 上海市文明工地 | 花力 | 2004年8月 |
| 和谐社会 | 施工不扰民 | 龚永骏 | 2004年8月 |
|  | 施工材料绿色环保 | 花力 | 2004年8月 |
|  | 医院设计、施工人性化 | 陈康 | 2004年8月 |

3、创新特点。

中山医院工程贯彻客户关系管理理念策划先行，全面达到客户的期望值；以客户为中心的经营理念，与国际接轨；同时创建和谐社会，推进区域融合。

六、管理措施和风险控制

项目采取了四方面措施，针对工期、质量、成本三大风险进行了有效控制。

1、设计最佳施工路线，确保建设工期。

措施一：坚持统筹兼顾，设计最佳施工路线；项目部急业主所急，立足工程建设全局，在各施工阶段坚持统筹兼顾。

项目部加强与院方沟通的同时合理安排各专业单位施工进度，从而解决了医院设备多样性及滞后性的影响。

措施二：落实重点，强化管理措施；项目部采取了 “一落实二加强三明确”的管理措施，为工程如期竣工创造了条件。

2、设计最佳技术路线，提高施工含金量。

措施一：计算机辅助放样，设计最佳技术路线。

多曲线不规则建筑物采用计算机辅助结合常规经纬仪定位技术，圆满完成了建筑物的定位测量工作。

项目部充分利用安装深化设计室的设计优势，采用电脑对综合布线进行预排，现场管线布置做到合理、简洁、有序。

措施二：成立QC攻关小组，有效解决施工难题。

QC小组特制了现场弯管设备，成功的提高了现场加工弧形钢管的一次合格率。

3、精心组织施工，打造精品工程。

针对质量、安全、文明施工的目标，项目部相应制定了措施，以实现社会价值目标，打造精品工程。

4、有序管理谱和谐，绿色环保进病区。

项目部通过积极参与社会工益活动，为社会办实事做好事。深化设计到现场。选材上贯穿“绿色环保”思想等措施。最终达到实现创建和谐社会的目标。

七、过程检查和监督

1、工期目标值的实现。

项目根据业主的工期要求及进度节点，立足工程建设全局，坚持统筹兼顾的原则，制定科学合理的总进度计划，选优质施工队伍。在施工的每个阶段，由项目经理亲自进行检查和监督，保证工程进度满足计划要求，确保工期目标值的实现。

2、成本目标的实现。

在项目实施的整个过程中，项目部分解成本控制责任，在深化设计、材料比价、施工方案优化等方面，落实项目分管人员进行成本控制，并进行专项考核，严格进行资金控制，降低施工成本。满足业主公共建筑资金控制的要求。

3、社会价值目标的实现。

针对工程所制定的质量。安全。文明施工目标。我们编制了专项方案，将质量、安全、文明施工分解到每个施工条线、施工人员、施工部位，纳入常效管理。

主体结构柱、梁、板内实外光、接搓平整、棱角整齐、柱梁节点清晰。

石材地面铺设平整 、接缝严密。

4、创建和谐社会目标的实现。

通过深化设计、合理选材、进行公益活动，以实现创建和谐社会的目标。

八、管理效果和评价

中山医院综合楼工程建设过程中，先后有多家市级医院的领导和基建处的同志来工地暗访和考察，他们对现场的项目管理、工程结构、安装工艺水平、施工不扰民给予了高度的评价。中山医院之后，我公司先后承接了瑞金医院、第一人民医院、精神卫生中心、长海医院，在医疗卫生系统树立起了上海一建的品牌。

本工程被评为上海市先进合理设计项目，并先后荣获上海市重大工程文明工地、上海市建设工程优质结构工程、上海市建设工程优质结构安装工程、上海市“申安杯”优质安装工程奖、上海市建设工程“白玉兰”奖、国家最高奖“鲁班奖”、全国客户满意工程、质量攻关QC小组获全国优秀质量管理小组等荣誉。