盱眙港口粮食和物资产业园建设项目新建仓库

门窗检测项目询价公告（二次）

项目编号：ZQHJY -2022-012022001-001

一、项目概况

（一）盱眙港口粮食和物资产业园建设项目新建仓库门窗检测项目

（二）项目限价： 3.3万元，超出限价不予成交（最低价中标，一次性报出不可更改的价格）

（三）供货时间：签订合同后2日内进场，进场后10个自然日内完成检测内容并出具正式合格的检测报告。

（四）要求质量：有资质检测单位检定合格出具成果报告

（五）质保期：行业规范年限。

（六）采购人：江苏盱眙城南国家粮食储备库有限公司

（七）代理机构：中企华建友工程管理有限公司

本项目按全费用报价。其应包括本项目按全费用报价。全费用单价其应包括检测检验人工、材料、机械设备、管理费、利润、样品送检及退回运输、脚手费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主未确认工程款不予支付。

报价人民币大写：               小写：                元

供应商名称(机打加盖章)：

联系人：         (法定代表人或授权委托人签字或盖章:              )

联系电话：

公司地址：

时间：     年    月    日

报价单中单价、合价、大写、小写均采用机打。

| 检测项目明细及要求 一、密闭大门1扇（2700mm*4200mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门框、门扇 | 镀锌层厚度 |  |  |
| 门板材料(XPS板材) | 导热系数 |  |  |
|  | 燃烧性能B1 |  |  |
|  | 物理指标（所用材料材质、规格、壁厚等） |  |  |
| 二、粮情检测门1扇(800mm*1900mm) |  |  |  |
| 门框、门扇 | 镀锌层厚度 |  |  |
| 门板材料(XPS板材) | 导热系数 |  |  |
|  | 燃烧性能B1 |  |  |
|  | 物理指标（所用材料材质、规格、壁厚等） |  |  |
| 三、电动密封窗1樘(1300mm*1100mm) |  |  |  |
| 窗、扇框：铝合金型材 | 壁厚 |  |  |
| 窗扇材料(XPS板材) | 导热系数 |  |  |
|  | 燃烧性能B1 |  |  |
| 四、三角形挡粮门2块（1470mm*620mm) |  |  |  |
| 面板 | 镀锌层厚度 |  |  |
| 门板材料(XPS板材) | 板厚 |  |  |
|  | 抗压强度 |  |  |
|  | 物理指标（所用材料材质、规格、壁厚等） |  |  |
| 合计 |  |  |  |

- 检测项目及内容

注：其他说明和要求：

- 密闭大门、粮情检测门、电动密闭窗可做物理破坏性实验；三角形挡粮

门不做破坏性实验，所有样品检测后退回至江苏盱眙城南国家粮食储备库有限公司仓库检测项目。

- 中标单位承担样品送检及退回费用。

二、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中报价表总合计内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表大写为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、报价须知(请报价人务必认真阅读)：

（一）报价人资质要求（资格后审）：

1.有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章，营业执照载明与本项目检测相关内容）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（企业承诺原件，格式自理）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业承诺原件，格式自理）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（企业承诺原件，格式自理）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业承诺原件，格式自理）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（企业承诺原件，格式自理）；

7.参加本次开标单位出具的授权委托书原件；

8.受托人身份证原件（复印件加盖公章）。

以上1-8和全费用报价表和法人证明或授权委托书等资料装订成册一正二副，正本和副本不一样以正本为准（密封且盖单位公章，未密封或未盖单位公章递交的文件招标人或代理机构不予接受）交由评审小组审查，资格审查不通过的按废标处理。因疫情原因，供应商于投标截止时间之前将响应文件邮寄至淮安市盱眙县金桂大道格15号格林春天9-1，杨林收，电话：15050808668，请供应商充分考虑邮寄路途时间，并在响应文件递交截止时间前送达，逾期将不予接收，责任由供应商自负)。

（二）获取询价文件方式及有关费用：

时间：2022年12月26日至2022年12月30日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。获取询价文件方式：自行网上下载。

（三）地点：盱眙县金桂大道15号，联系人：杨林  电话：15050808668。

（四）方式/售价：200元/份，售后不退 （单位名称：中企华建友工程管理有限公司盱眙分公司；纳税人识别号：91320830569170442E；地址、电话：盱眙县经济开发区金桂大道15号格林春天9幢102-103室、0517－88226767；开户行、账号：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司城中支行：3208302901201000035631）。咨询费1000元由成交供应商在领取中标通知书时缴纳。

在询价文件获取期限内，供应商需联系招标代理机构进行登记，本项目不接受现场报名，请如实填写供应商参与投标确认函（见该项目公告附件）和报名费转账截图,并在报名时间截止期前发送至602339979@qq.com(邮件主题和确认函扫描件名称修改为“项目名称+投标单位名称”)。未在报名截止时间前登记的供应商递交的询价文件采购人或招标代理拒绝接受。

（五）报价表递交截止时间地点：

2023年1月3日15：00（北京时间），截止时间后收到的报价无效。报价地点：金桂大道15号格林春天9-1会议室，潜在投标单位无需到达开标现场，标书可以通过邮寄方式递交或有条件的截止时间前送达。

四、成交人在公示期满后三个工作日内到中企华建友工程管理有限公司办理成交通知书。

五、结算方式：人民币结算。

六、付款方式：完成约定全部检测项目，出具正式合格检测报告并提供正式发票后1月内付清。

七、履约保证金：签订合同前向采购人缴纳中标价1%的履约保证金。

（一）履约保证金退还：提供正式合格检测报告 5个工作日内（无息）。

（二）退还所需材料：履约保证金单据、验收报告（证明） 。

八、本次采购联系方式：

采购单位联系人：穆海迈      联系电话：15189563232

代理机构联系人：杨林         联系电话：15050808668

九、否决投标条款：投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

（一） 投标文件中的报价未加盖投标人的公章；

（二）投标文件中的报价未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（三）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（五）投标报价低于底价 ；

（六）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价；

（七）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（八）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（九）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（十）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（十一）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（十二）投标文件关键内容模糊、无法辨认的 。

江苏盱眙城南国家粮食储备库有限公司

2022.12.26

附件

供应商参与投标（询价）确认函

（采购人）：

我单位将参与    （项目名称）  采购项目（项目编号：      ）的投标，采购人已在网站发布公告，本公司已悉知本次询价公告的相关条款，充分了解并接受询价文件的相关内容，并在开标前持续关注本次采购网站的相关补充公告，特发函确认。

供应商名称：

联系人：

联系电话：

移动电话：

邮箱：

法定代表人(签字)：（单位公章）

年      月      日

附件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：        职务：        .

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

日期：

授权委托书

本人             （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附法定代表人、委托代理人居民身份证。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

日期：

合  同  条  款

| 序 号 | 内容（合同条款前附表） |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行：按询价文件。 |
| 2 | 供货时间：签订合同后2日内进场，进场后10个自然日内完成检测内容并出具正式合格的检测报告。 |
| 3 | 交付地点：招标方指定地点。 |
| 4 | 工期延误：① 因甲方原因引起的修改、项目暂停、工程量增加。② 由甲方原因造成的延误、障碍、停止。③ 不可抗力。④ 不属乙方的过失或违约造成的。 非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向发包方支付赔偿费。违约金按如下标准计算：合同工期每推延一天（1～5天内）赔偿￥500.00元/天，（6～15天内）赔偿￥1000.00元/天，第16天起赔偿￥2000.00元/天，工期延期的赔偿费最高为合同总价的30%，同时甲方有权通知解除合同，甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除违约金，违约金的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。甲方选择解除合同的。发包方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。 |
| 5 | 中标通知书发出后采购人实地考察投标单位，若发现投标单位在履约能力、技术、财务、团队、设备（软件、硬件）等方面不具备履行本项目的能力，采购人有权取消中标人资格。 |

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（一）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（三）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（五）“买方”系指江苏盱眙城南国家粮食储备库有限公司。

（六）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

二、技术规格

（一）卖方所提供货物的技术规格应与询价文件规定的技术规格一致。

三、专利权

（一）卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

四、成果要求

出具行业认可的规范性报告。

五、装运条件

（一）根据采购人指定地点。

（二）卖方（供货人）承担样品送检及退回费用。

六、付款

（一）本合同以人民币付款*************。

七、伴随服务

1.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

八、质量保证

（一）卖方所提供服务必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

九、检验

货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写货物验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

十、索赔

（一）买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

十一、卖方迟交货、安装

（一）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同 。

十二、误期赔偿

（一）除合同条款第十三条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按合同条款前附表。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

十三、履约保证金

（一）卖方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向招标单位提供相当于中标总价   1%  的履约保证金。

（二）卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

（三）如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

（四）履约保证金应在货物（服务）验收合格退还，不计利息。

十四、仲裁

（一）在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

（二）仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

（三）仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

（四）在仲裁期间，本合同应继续执行。

十五、合同生效及其它

（一）招标文件、投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

（二）本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向招标人交纳履约保证金后生效。

（三）本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，备案二份。

（四）合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

（五）如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

（六）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：